Российская Федерация

**Администрация**

**сельского поселения Пискалы**

муниципального района

Ставропольский

Самарской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 36**

от 15 марта 2012 г.

«О подготовке и проведении

пропуска паводковых вод»

 В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ и Временным положением об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками, утвержденным постановлением главы администрации Самарской области от 06.04.1995г. № 118, в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка,,

 считаю необходимым :

1. Создать при администрации сельского поселения Пискалы противопаводковую комиссию в составе:
* Председатель комиссии – глава администрации с.п.Пискалы Костыгов К.А.
* Секретарь комиссии – Сергеева Е.Г., инспектор ВУС,
* Члены комиссии: Рассолов А.А., председатель территориального общественного самоуправления,

Ефремов А.В., участковый инспектор, по согласованию,

Стожаров Н.В., староста с.Новое Еремкино, по согласованию.

1. Мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Пискалы утвердить.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Пискалы К.А.Костыгов

**План мероприятий по обеспечению**

**безопасности эксплуатаций ГТС**

**в период паводка 2012 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Ответственные**  | **Срок исполнения** |
| 1 | Очистить от льда и других заторных элементов вокруг приемно-пропускной камеры до ледозащитных свай | Средства местного бюджета | Глава администрации - Костыгов К.А. | При таянии снега |
| 2 | Очистка от снега верхней части дамбы с целью отвода талой воды в сбросные лотки | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Перед паводком |
| 3 | Освобождение от снега и других предметов с боковых дорожных лотков сброса воды | Средства местного бюджета | ПредседательТОС - Рассолов А.А. | Перед таянием снега |
| 4 | Иметь (по договорам) на время половодья исправную аварийную технику (бульдозера, экскаватор. груз. автомашин) | Средства местного бюджета | Глава администрации - Костыгов К.А. | До 1 апреля |
| 5 | Организовать круглосуточное дежурство | Средства местного бюджета | ПредседательТОС - Рассолов А.А. | Во время паводка |

Глава администрации

сельского поселения Пискалы Костыгов К.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава сельского поселения Пискалы

Костыгов К.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ В 2012 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку, хлорирование. Провести очистку крыш многоквартирных домов, отмостков | по мере необходимости | мастер участка с. Пискалы Зорин А.Ф. |
| 2 | Провести очистку отворных каналов плотин от заторов | до 10.04.2012г. | председатель ТОС сельского поселения Пискалы Рассолов А.А. |
| 3 | Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Пискалы во время паводка | по мере необходимости | противопаводковая комиссия |
| 4 | Своевременно обеспечить запасами продовольствия население, кормами-скот | до 10.04.2012г. | староста села Красная Дубрава Альхов С.В. |
| 5 | Для ликвидации возможного возникновения ЧС предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, автомашины, погрузочных средств) | по мере необходимости | Костыгов К.А.- глава сельского поселения Пискалы |