# Российская Федерация

# Самарская область

Администрация сельского

поселения Пискалы муниципального

района Ставропольский

Самарской области

445139, с. Пискалы

ул.Дружбы, 9, тел. (8482) 234-133

факс (8482) 234-162

sppiskaly@yandex.ru

ИНН/КПП 6382050636/638201001

ОГРН 1056382080743

(место выдачи)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 33

от   21 марта 2018 г.

«О подготовке и проведении

пропуска паводковых вод»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ и на основании постановления главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 27.02.2018г. №989, в целях подготовки к безопасному пропуску паводка 2018 года и предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, считаю необходимым:

- Создать при администрации сельского поселения Пискалы постоянно действующую  противопаводковую комиссию в составе:

- Председатель комиссии – глава администрации с.п. Пискалы Костыгов К.А.

- Секретарь комиссии – Алтунина Л.П., специалист 1 категории,

- Члены комиссии: Рассолов А.А., председатель территориального общественного самоуправления, Альхов С.В. – староста с. Красная Дубрава, Стожаров Н.В., староста с. Новое Еремкино, по согласованию.

2. Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории

сельского  поселения  Пискалы  муниципального района Ставропольский Самарской

области  в  2018  году  (Приложение № 1).

3. Рекомендовать  руководителям  предприятий, организаций  и учреждений сельского

поселения Пискалы принять срочные меры по очистке крыш от снега и наледи,

отводу  талых вод от зданий, сооружений и других территорий сельского поселения

Пискалы.

4. Постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Пискалы» и размещению на официальном сайте поселения.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Пискалы                                          К.А.Костыгов

План мероприятий по обеспечению

безопасности эксплуатаций ГТС

в период паводка 2018г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистить от льда и других заторных элементов вокруг приемно-пропускной камеры до ледозащитных свай | Средства местного бюджета | Глава администрации - Костыгов К.А. | При таянии снега |
| 2 | Очистка от снега верхней части дамбы с целью отвода талой воды в сбросные лотки | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Перед паводком |
| 3 | Освобождение от снега и других предметов с боковых дорожных лотков сброса воды | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Перед таянием снега |
| 4 | Иметь (по договорам) на время половодья исправную аварийную технику (бульдозера, экскаватор. груз. автомашин) | Средства местного бюджета | Глава администрации - Костыгов К.А. | До 1 апреля |
| 5 | Организовать круглосуточное дежурство | Средства местного бюджета | Председатель ТОС - Рассолов А.А. | Во время паводка |

Глава сельского поселения Пискалы                                              Костыгов К.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава сельского поселения Пискалы

Костыгов К.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ В 2018 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку, хлорирование. | по мере необходимости | Начальник участка МП «СтавропольРесурсСервис» с.п. Пискалы В.И. Князькин (по согласованию) |
| 2 | Провести ревизию и устранить дефекты, плотин, трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмостоков жилых и общественных зданий, ГРП. | по мере необходимости | Владельцы объектов всех форм собственности. |
| 3 | Провести очистку крыш многоквартирных домов, отмостков | по мере необходимости | Председатель ТОС сельского поселения Пискалы Рассолов А.А.(по согласованию) |
| 4 | Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий. | до 26.03.2018г. | Владельцы объектов всех форм собственности. |
| 5 | Провести очистку отворных каналов плотин от заторов | до 10.04.2018г. | Председатель ТОС сельского поселения Пискалы Рассолов А.А.(по согласованию) |
| 6 | Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль, водоотводные канавы, выпуски дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора. | до 28.03.2018г. | Начальник участка МП «СтавропольРесурсСервис» с.п. Пискалы В.И. Князькин (по согласованию) |
| 7 | Подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и разместить в общественных местах. | до 26.03.2018г | Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы |
| 8 | Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Пискалы во время паводка | по мере необходимости | Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы |
| 9 | Своевременно обеспечить запасами продовольствия население, кормами-скот | до 10.04.2018г. | Староста села Красная Дубрава Альхов С.В. |
| 10 | Для ликвидации возможного возникновения ЧС предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, автомашины, погрузочных средств) | по мере необходимости | Костыгов К.А.- глава сельского поселения Пискалы |
| 11 | Провести проверку готовности гидротехнических сооружений. Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин и гидротехнических сооружений при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев | 30.03.2018г | Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы |
| 12 | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | март-май 2018г | Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы |
| 13 | Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский Самарской области, о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения | март-май 2018г | Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы |