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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 33
от   21 марта 2018 г.

«О подготовке и проведении
пропуска паводковых вод»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ и на основании постановления главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 27.02.2018г. №989, в целях подготовки к безопасному пропуску паводка 2018 года и предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, считаю необходимым:
1. Создать при администрации сельского поселения Пискалы постоянно действующую  противопаводковую комиссию в составе:
· Председатель комиссии – глава администрации с.п. Пискалы Костыгов К.А.
· Секретарь комиссии – Алтунина Л.П., специалист 1 категории,
· [bookmark: _GoBack]Члены комиссии: Рассолов А.А., председатель территориального общественного самоуправления, Альхов С.В. – староста с. Красная Дубрава, Стожаров Н.В., староста с. Новое Еремкино, по согласованию.
   2. Утвердить мероприятия по  подготовке и  пропуску паводковых  вод  на  территории   
       сельского  поселения  Пискалы  муниципального района Ставропольский Самарской 
       области  в  2018  году  (Приложение № 1).
 3. Рекомендовать  руководителям  предприятий, организаций  и учреждений сельского                               
 поселения Пискалы принять срочные меры по очистке крыш от снега и наледи,  
 отводу  талых вод от зданий, сооружений и других территорий сельского поселения
 Пискалы.
4. Постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Пискалы» и размещению на официальном сайте поселения. 
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Пискалы                                          К.А.Костыгов


План мероприятий по обеспечению 
безопасности эксплуатаций ГТС 
в период паводка 2018г.
	№ п\п
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Ответственные 
	Срок исполнения

	1
	Очистить от льда и других заторных элементов вокруг приемно-пропускной камеры до ледозащитных свай
	Средства местного бюджета
	Глава администрации - Костыгов К.А.
	При таянии снега

	2
	Очистка от снега верхней части дамбы с целью отвода талой воды в сбросные лотки
	Средства местного бюджета
	Председатель ТОС - 
Рассолов А.А.
	Перед паводком

	3
	Освобождение от снега и других предметов с боковых дорожных лотков сброса воды
	Средства местного бюджета
	Председатель
ТОС - 
Рассолов А.А.
	Перед таянием снега

	4
	Иметь (по договорам) на время половодья исправную аварийную технику (бульдозера, экскаватор. груз. автомашин)
	Средства местного бюджета
	Глава администрации - Костыгов К.А.
	До 1 апреля

	5
	Организовать круглосуточное дежурство
	Средства местного бюджета
	Председатель
ТОС - 
Рассолов А.А.
	Во время паводка





Глава сельского поселения Пискалы                                              Костыгов К.А.




«УТВЕРЖДАЮ»
Глава сельского поселения Пискалы 
Костыгов К.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ В 2018 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку, хлорирование. 
	по мере необходимости
	Начальник участка  МП «СтавропольРесурсСервис»  с.п. Пискалы                             В.И. Князькин (по согласованию)     

	2
	Провести ревизию и устранить дефекты, плотин, трансформаторных подстанций, инженерных коммуникаций, отмостоков жилых и общественных зданий, ГРП.
	по мере  необходимости
	Владельцы объектов всех форм собственности.

	3
	Провести очистку крыш многоквартирных домов, отмостков
	по мере необходимости
	Председатель ТОС сельского поселения Пискалы                     Рассолов А.А.(по согласованию)

	4
	Провести очистку от снега территорий вокруг жилых и общественных зданий.

	до 26.03.2018г.
	Владельцы объектов всех форм собственности.

	5
	Провести очистку отворных каналов плотин от заторов
	до 10.04.2018г.
	Председатель ТОС сельского поселения Пискалы                           Рассолов А.А.(по согласованию)

	6
	Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль, водоотводные канавы, выпуски дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора.
	до 28.03.2018г.
	Начальник участка  МП «СтавропольРесурсСервис»  с.п. Пискалы                             В.И. Князькин (по согласованию)     

	7
	Подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и разместить в общественных местах.
	до 26.03.2018г
	Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы

	8
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Пискалы во время паводка
	по мере необходимости
	Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы

	9
	Своевременно обеспечить запасами продовольствия население, кормами-скот
	           до 10.04.2018г.
	Староста села Красная Дубрава Альхов С.В.

	10
	Для ликвидации возможного возникновения ЧС предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, автомашины, погрузочных средств)
	по мере необходимости
	Костыгов К.А.- глава сельского поселения Пискалы

	11
	Провести проверку готовности гидротехнических сооружений. Определить места выемки грунта, для подсыпки и укрепления плотин и гидротехнических сооружений при угрозе их прорыва. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев
	30.03.2018г
	Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы

	12
	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	март-май 2018г
	Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы

	13
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский Самарской области, о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения
	март-май 2018г
	Противопаводковая комиссия с.п. Пискалы
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