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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 5
от   06февраля2016 г.

«О подготовке и проведении
пропуска паводковых вод»


В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ и Временным положением об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками, утвержденным постановлением главы администрации Самарской области от 06.04.1995г. № 118, в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка,,


                         считаю необходимым :

1. Создать при администрации сельского поселения Пискалы противопаводковую комиссию в составе:
· Председатель комиссии – глава администрации с.п.Пискалы Костыгов К.А.
· Секретарь комиссии – Алтунина Л.П., специалист 1 категории,
· [bookmark: _GoBack]Члены комиссии: Рассолов А.А., председатель территориального общественного самоуправления,Альхов С.В. –староста с.Красная Дубрава, Стожаров Н.В., староста с.Новое Еремкино, по согласованию.
2. Мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Пискалы утвердить.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава сельского поселения Пискалы                                          К.А.Костыгов


План мероприятий по обеспечению 
безопасности эксплуатаций ГТС 
в период паводка 2017г.
	№ п\п
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Ответственные 
	Срок исполнения

	1
	Очистить от льда и других заторных элементов вокруг приемно-пропускной камеры до ледозащитных свай
	Средства местного бюджета
	Глава администрации - Костыгов К.А.
	При таянии снега

	2
	Очистка от снега верхней части дамбы с целью отвода талой воды в сбросные лотки
	Средства местного бюджета
	Председатель ТОС - 
Рассолов А.А.
	Перед паводком

	3
	Освобождение от снега и других предметов с боковых дорожных лотков сброса воды
	Средства местного бюджета
	Председатель
ТОС - 
Рассолов А.А.
	Перед таянием снега

	4
	Иметь (по договорам) на время половодья исправную аварийную технику (бульдозера, экскаватор.груз. автомашин)
	Средства местного бюджета
	Глава администрации - Костыгов К.А.
	До 1 апреля

	5
	Организовать круглосуточное дежурство
	Средства местного бюджета
	Председатель
ТОС - 
Рассолов А.А.
	Во время паводка




Глава сельского поселения Пискалы                                                   Костыгов К.А.





«УТВЕРЖДАЮ»
Глава сельского поселения Пискалы 
Костыгов К.А.


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ В 2017 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку, хлорирование. Провести очистку крыш многоквартирных домов, отмостков
	по мере необходимости
	мастер участка с. Пискалы Князькин В.И.

	2
	Провести очистку отворных каналов плотин от заторов
	до 10.04.2017г.
	председатель ТОС сельского поселения Пискалы Рассолов А.А.

	3
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Пискалы во время паводка
	по мере необходимости
	противопаводковая комиссия

	4
	Своевременно обеспечить запасами продовольствия население, кормами-скот
	до 10.04.2017г.
	староста села Красная Дубрава Альхов С.В.

	5
	Для ликвидации возможного возникновения ЧС предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, автомашины, погрузочных средств)
	по мере необходимости
	Костыгов К.А.- глава сельского поселения Пискалы
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