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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

[bookmark: _GoBack]от  «15» марта 2024 года № 11

«О подготовке и проведении пропуска паводковых вод»


       В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. за № 68-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка,


                         постановляю: 

1. Создать при администрации сельского поселения Пискалы противопаводковую комиссию в составе:
· Председатель комиссии – глава администрации с.п.Пискалы Жилкина С.А.
· Секретарь комиссии – Алтунина Л.П., специалист 2 категории,
· Члены комиссии: Рассолов А.А., председатель территориального общественного самоуправления, Альхов С.В. –староста с.Красная Дубрава, Прохоров В.С., староста с.Новое Еремкино, по согласованию.
2. Мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Пискалы утвердить.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава 
сельского поселения Пискалы                                                 С.А.Жилкина




План мероприятий по обеспечению 
безопасности эксплуатаций ГТС 
в период паводка 2024г.
	№ п\п
	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Ответственные 
	Срок исполнения

	1
	Очистить от льда и других заторных элементов вокруг приемно-пропускной камеры до ледозащитных свай
	Средства местного бюджета
	Глава администрации – Жилкина С.А.
	При таянии снега

	2
	Очистка от снега верхней части дамбы с целью отвода талой воды в сбросные лотки
	Средства местного бюджета
	Председатель ТОС - 
Рассолов А.А.
	Перед паводком

	3
	Освобождение от снега и других предметов с боковых дорожных лотков сброса воды
	Средства местного бюджета
	Председатель
ТОС - 
Рассолов А.А.
	Перед таянием снега

	4
	Иметь (по договорам) на время половодья исправную аварийную технику (бульдозера, экскаватор. груз. автомашин)
	Средства местного бюджета
	Глава администрации -  Жилкина С.А.
	До 1 апреля

	5
	Организовать круглосуточное дежурство
	Средства местного бюджета
	Председатель
ТОС - 
Рассолов А.А.
	Во время паводка



Глава администрации 	
сельского поселения Пискалы                                                    Жилкина С.А.



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава сельского поселения Пискалы 
Жилкина С.А

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ В 2024 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обвалку, а в случае подтопления провести промывку, хлорирование. Провести очистку крыш многоквартирных домов, отмостков
	по мере необходимости
	мастер участка с. Пискалы Пальцев С.М.

	2
	Провести очистку отворных каналов плотин от заторов
	до 10.04.2024г.
	председатель ТОС сельского поселения Пискалы Рассолов А.А.

	3
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения Пискалы во время паводка
	по мере необходимости
	противопаводковая комиссия

	4
	Своевременно обеспечить запасами продовольствия население, кормами-скот
	до 10.04.2024г.
	староста села Красная Дубрава Альхов С.В.

	5
	Для ликвидации возможного возникновения ЧС предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, автомашины, погрузочных средств)
	по мере необходимости
	Жилкина С.А.- глава сельского поселения Пискалы
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