Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПИСКАЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 апреля 2026 года                                                                 № 28

Об утверждении плана мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 апреля 2026 года по  30 апреля 2026 года весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Определить на территории сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области один день в неделю (пятница с 13 – 00 часов) – экологическим днём;

3. Утвердить состав комиссии по проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4. Утвердить план основных мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы  муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения навести порядок на подведомственных и закрепленных территориях.

6.   Руководителям предприятий торговли и предпринимателям сельского поселения Пискалы  принять меры к наведению чистоты и порядка на территориях, прилегающих к торговым точкам, установить урны, обустроить газоны, цветники, содержать в надлежащем санитарном состоянии прилегающие территории в течении всего года.

7.   Заведующей Дома культуры с. Пискалы ( Осяевой В.И.), заведующей Пискалинской модельной библиотекой (Пимурзиной С.Ю.), библиотекаря с. Новое Еремкино (Багдасарян А.А.), Инструктору по работе с молодежью сельского поселения Пискалы (Караман Т.Г.):

- провести мероприятия по популяризации мероприятий по наведению чистоты на территории сельского поселения среди молодежи в целях принятия активного участия в проведении весеннего месячника;

- обеспечить уборку территории учреждения культуры сельского поселения Пискалы привести в надлежащее состояние элементы благоустройства на территории учреждения, ограждения и территорию, прилегающую к ним с внешней стороны на расстоянии не менее 10 метров.

8.   Рекомендовать директору ГБОУ СОШ с. Пискалы (Гавриловой О.В.):

- обеспечить уборку территории дошкольного учреждения ГБОУ СОШ                        с. Пискалы СПДС «Колобок», ГБОУ СОШ с.Пискалы:

- организовать работы по ремонту и приведению в надлежащее состояние элементов благоустройства на территории учреждений, ограждений и территорий, прилегающей к ним с внешней стороны на расстоянии не менее 10 метров.

9. Рекомендовать руководителю амбулатории села Пискалы, ФАП с. Новое       Еремкино (Мурысевой О.А.) обеспечить уборку территории и территорию  прилегающую к ней с внешней стороны на расстояние не менее 10 м,  привести в надлежащее состояние элементы благоустройства.

10. Рекомендовать председателю ТОС с. Пискалы (Рассолову А.А.) организовать работу с участием населения: по уборке придомовой территории многоквартирных домов от бытового и крупногабаритного мусора, очистке газонов, побелке бордюров;

11. Жителям сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской  области, очистить  от мусора и сухой травы свои приусадебные участки и прилегающие к ним территории с внешней стороны на расстояние не менее 10 м. Коллективам организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, принять участие в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы  муниципального района Ставропольский Самарской  области.

12. Всем жителям сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области соблюдать меры противопожарной безопасности;

13. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы сельского поселения Пискалы                                 О.В. Балакирева

Приложение № 1 К проекту постановления администрации сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области № 28 от 14.04.2026 года

Состав

комиссии по проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области

| Глава сельского поселения Пискалы, председатель комиссии | С.А. Жилкина |
| --- | --- |
| Ведущий специалист администрации, заместитель председателя комиссии | О.В. Балакирева |
| Члены комиссии: |  |
| Директор ГБОУ СОШ с. Пискалы | О.В. Гаврилова |
| Заведующая ДК с. Пискалы | В.И. Осяева |
| Руководитель амбулатории с. Пискалы | О.А. Мурысева |
| Специалист администрации с.п. Пискалы | Л.П. Алтунина |
| Председатель ТОС с.Пискалы | А.А. Рассолов |

Приложение № 2 к проекту постановления администрации сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области № 28 от 14.04.2026 года

План

основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения. | Ответственные исполнители. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка закрепленных территорий от мусора на предприятиях, учреждениях, индивидуальных предпринимателей. | До 30.04.2026 | Руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели.. |
| 2 | Провести с привлечением местного населения, учащихся, трудовых коллективов организаций и учреждений, общественных организаций, массовые работы по благоустройству и наведению санитарно-экологического порядка в населенных пунктах, водоемах, автодорог, территориях предприятий, организаций, учреждений. | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, население |
| 3 | Уборка территорий водоохранных зон, зон массового отдыха населения | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Администрация с.п. Пискалы, ГБОУ СОШ с. Пискалы, Отделение социального обслуживания на дому №30; МП «СтавропольресурсСервис» уч.с. Пискалы, население. |
| 4 | Ремонт, благоустройство памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Администрация с.п. Пискалы, ГБОУ СОШ с. Пискалы, Инструктор по работе с молодежью с.п.Пискалы |
| 5 | Проведение субботников по наведению санитарного порядка на территориях кладбищ | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Администрация с.п. Пискалы, население |
| 6 | Наведения должного санитарного порядка на территориях прилегающих к магазинам. | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Предприниматели |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок. | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Администрация с.п.Пискалы |
| 8 | Наведение санитарного порядка на территории организаций и учреждений и на прилегающих территориях в зонах санитарной ответственности | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Руководители организаций и учреждений. |
| 9 | О результатах проведения месячника, еженедельно информировать население. | с 01 апреля по 30 апреля 2026 г. | Администрация с.п. Пискалы |

Информационно – пропагандистское обеспечение.

| 10 | Информирование населения о мероприятиях по обеспечению организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения. |  | Администрация сельского поселения Пискалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение в ГБОУ СОШ с.Пискалы», ДК, сельской библиотеке тематических мероприятий «За чистоту и порядок в родном селе» | Постоянно | ГБОУ СОШ с. Пискалы, ДК с.Пискалы, Пискалинская модельная библиотека Инструктор по работе с молодежью с.п. Пискалы, |