Российская Федерация

Администрация

сельского поселения Пискалы

муниципального района

Ставропольский

Самарской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №  56

от  05  апреля 2012 г.

«О проведении работ по благоустройству и

санитарной очистке территории  сельского

поселения Пискалы»

В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Пискалы в весенне-летний период 2012 года,

считаю необходимым:

- Создать штаб для руководства и    контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению всей территории сельского поселения, уборке  и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов,  грейдерованию,  озеленению улиц, производственных объектов в составе:

- Председатель комиссии – Костыгов К.А., глава администрации сельского поселения Пискалы,

- Зам.председателя комиссии – Алтунина Л.П., заместитель председателя собрания Представителей,

- Члены комиссии:

- Гаврилова О.В.,   директор школы, (по согласованию)

- Зорин А.Ф., мастер участка с. Пискалы МП «СтавропольРесурсСервис», (по согласованию)

- Ульмова В.Ф., заведующая ФАП села Новое Еремкино, (по согласованию).

- Утвердить мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Пискалы (приложение).

Глава сельского поселения Пискалы                                            К.А.Костыгов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ НА 2012 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение санитарной очистки учреждений, организаций | до 24 апреля | руководители учреждений |
| 2 | Проведение субботника по очистке улиц сел | до 25 апреля | глава сельского поселения Пискалы |
| 3 | Побелка изгородей | до 1 мая | глава сельского поселения Пискалы |
| 4 | Очистка кладбищ | до 26 апреля | Председатель ТОС Рассолов А.А. |
| 5 | Ремонт памятников и стел | до 9 мая | Председатель ТОС Рассолов А.А. |
| 6 | Ремонт изгороди по улице Дружбы села Пискалы | до 1 июня | мастер участка Зорин А.Ф. |
| 7 | Выравнивание грунтовых дорог | до 15 мая | Председатель ТОС Рассолов А.А. |
| 8 | Покраска колонок, колодца | до 1 июня | мастер участка Зорин А.Ф. |

Глава сельского поселения Пискалы                                                            К.А.Костыгов