Российская Федерация
Администрация
сельского поселения Пискалы
муниципального района
Ставропольский 
Самарской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №  56
от  05  апреля 2012 г.

«О проведении работ по благоустройству и
санитарной очистке территории  сельского
поселения Пискалы»

     В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Пискалы в весенне-летний период 2012 года, 
считаю необходимым:

1. Создать штаб для руководства и    контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению всей территории сельского поселения, уборке  и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов,  грейдерованию,  озеленению улиц, производственных объектов в составе:

· Председатель комиссии – Костыгов К.А., глава администрации сельского поселения Пискалы,
· Зам.председателя комиссии – Алтунина Л.П., заместитель председателя собрания Представителей,
· Члены комиссии:
- Гаврилова О.В.,   директор школы, (по согласованию)
- Зорин А.Ф., мастер участка с. Пискалы МП «СтавропольРесурсСервис», (по согласованию)
- Ульмова В.Ф., заведующая ФАП села Новое Еремкино, (по согласованию). 
2. Утвердить мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Пискалы (приложение).
Глава сельского поселения Пискалы                                            К.А.Костыгов


МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИСКАЛЫ НА 2012 ГОД

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	Проведение санитарной очистки учреждений, организаций
	до 24 апреля
	руководители учреждений

	2
	Проведение субботника по очистке улиц сел
	 до 25 апреля
	глава сельского поселения Пискалы

	3
	Побелка изгородей
	до 1 мая
	глава сельского поселения Пискалы

	4
	Очистка кладбищ
	до 26 апреля
	Председатель ТОС Рассолов А.А.

	5
	Ремонт памятников и стел
	до 9 мая
	Председатель ТОС Рассолов А.А.

	6
	Ремонт изгороди по улице Дружбы села Пискалы
	до 1 июня
	мастер участка Зорин А.Ф.



	7
	Выравнивание грунтовых дорог
	до 15 мая
	Председатель ТОС Рассолов А.А.

	8
	Покраска колонок, колодца
	до 1 июня
	мастер участка Зорин А.Ф.





Глава сельского поселения Пискалы                                                            К.А.Костыгов
